gastar group

Reproductor de Música

Configuration Managment Plan
(CM_Plan)

Autores:
<Gasparini, Roman;
Tarres, Martin>

Document Version: 1.0.0

Historial de Revisiones

Version	Fecha	Resumen de Cambios
1.0.0	27/04/2017	Primera versión

Página de aprobación

En la siguiente tabla se listan las personas encargas de cada area, y a las que se deberá acudir en caso de que se deba realizar algun cambio mayor.
La aprobacion no es necesaria si se trata de un cambio menor.
Sólo se realizan cuando el cambio es solicitado por una persona ajena al CM.

Configuration Management	Tarres, Martín

Software Developer	Gasparini, Roman

Tabla de contenidos

1	Introducción
1.1 Propósito y Alcance
1.2 Propósito de Prácticas del SMP
1.3 Acrónimos
1.4 Herramientas del Plan de CM

2	Roles en Gestión de Configuración
2.1. Configuration Manager del proyecto
2.2 Responsabilidades en el Plan de Gestión de Configuraciones

3 Gestión de Cambios
3.1 Alcance

1 Introducción

1.1 Propósito y Alcance
Dentro del siguiente documento podemos encontrar descripciones detalladas sobre el Plan de Gestión de Configuraciones para el proyecto de un reproductor de vídeos. El objetivo de este plan es controlar la configuración de los requerimientos, documentos, software y herramientas usadas en este proyecto.
Las herramientas se utilizaran para el control de versiones, para la integración continua, gestión de defectos, entre otros.
La gestión de las configuraciones de software (SCM) consiste en las herramientas y métodos utilizados para controlar el software a lo largo de su desarrollo y uso.

1.2. Propósito de Prácticas del SMP
- Garantizar la consistencia al poner en práctica las actividades de CM.
- Definir las autoridades que soporten las prácticas del CM.
- Mantener la integridad del producto a lo largo de su ciclo de vida.
- Informar a grupos e individuos interesados sobre el estado del proyecto.
- Crear un historial de los estados actual y anteriores de los productos desarrollados.
- Mejoras en el proceso de desarrollo.

1.3. Acrónimos
Acrónimo	Descripción
CM	Control de configuraciones
0
CBB	ChangeControl Board
SCM	Gestión de la configuración de Software
SMP	Plan de gestión de software
0
0
0
0

1.4. Herramientas del Plan de CM

Herramienta/Proceso	Propósito
Intellij IDEA	Entorno de desarrollo del proyecto
GitHub	Servicio de repositorio y hosting de ítems / puestos en control de configuración.
Travis CI	Servicio de Integración Continua
0
0
0

2 Roles Gestión de Configuraciones

2.1. Configuration Manager del proyecto
Las actividades de gestión de las configuraciones dentro del proyecto “Reproductor de vídeos” son coordinadas por el Manager Global del Proyecto de Configuraciones (GPCM), rol asignado a una persona.
El GPCM será responsable por actividades como controlar las ramas principales y las
versiones de lanzamiento, determinando cuándo deben ser creadas las ramas y que

actividades y características corresponden a cada rama.
Las actividades de manejo de configuraciones, procesos y sus respectivos
procedimientos deben ser seguidas y respetadas por todos los miembros. Es la
responsabilidad de cada persona seguir y aplicar el procedimiento de CM apropiado,
de acuerdo con sus rol/roles.

2.2 Responsabilidades en el Plan de Gestión de Configuraciones
Rol	Responsabilidades
Configuration Manager	Posee la responsabilidad global de todos / los ítems en configuración. / Responsable de aplicar etiquetas en los / releases. / Coordinar actividades de CM dentro del / proyecto. / Responsable de la creación de ramas y / administrar las mismas. / Asistir en actividades de merge y de / building. / Asegurarse de la integridad y rastreabilidad / de los ítems en configuración del proyecto.
Software Developer	Generar nuevo código con nuevas características periodicamente. / Ayudar a resolver conflictos en las actividades de construccion y merge. / Cumplir los requisitos de calidad en los distintos branches. / Seguir las practicas recomendadas en cada etapa del proyecto. / Corregir bugs encontrados en el código. / Asegurarse de la integridad del producto y su rastreabilidad a lo largo del tiempo.

3 Gestión de Cambios

3.1 Alcance
La gestión de cambios es un proceso que ocurre después de que la documentación y el código fuente están identificados y aprobados.
Los cambios incluyen modificaciones internas al enfoque documentado originalmente, debido a resultado de tests o solicitudes de integración de nuevas funciones.